Manuál a podmínky pro zadání a realizaci

klientských změn

- Uplatňování klientských změn

Nárok na uplatnění klientských změn (dále jen KZ) vzniká řádným uzavřením objednávky mezi klientem, bytovým družstvem a zhotovitelem (METROSTAV a.s.). Klient může KZ uplatňovat nejpozději do níže uvedených termínů.

Veškeré požadavky na KZ budou projednány výhradně na pracovišti oddělení klientských změn zhotovitele, v místě realizace v Ústí nad Labem. Ve vzorkovně jsou klientům k dispozici vzorky základního realizačního standardu vybavení bytu (obklady, podlahy, sanitární předměty apod.) podle stanoveného kvalitativního standardu a nabídka nadstandardního vybavení bytových jednotek.

Klientské změny jsou zaprotokolovány pod pořadovými čísly a pouze takto evidované změny jsou platné a realizované.

- Zásady klientských změn

Klient má právo požadovat pouze takové KZ, které nebudou mít jakýkoliv dopad do vnějšího vzhledu objektu a společných prostor objektu. Požadované KZ nesmí znehodnocovat, omezovat nebo jinak znevýhodňovat přilehlé byty a ostatní prostory a musí být v souladu s platnými zákony, normami a vyhláškami.

- Kategorie klientských změn

Klientské změny jsou rozdělené do tří kategorií podle složitosti, označených KZ1 až KZ3. Při projednání každé KZ složí klient nevratnou finanční úhradu skládající se z

  - manipulačního poplatku KZ1, KZ2 nebo KZ3 (není součástí ocenění KZ);

  - u KZ3 je současně požadována nevratná záloha na náklady spojené s vyhotovením potřebné projektové dokumentace KZ (dále jen PDKZ) a s posouzením KZ generálním projektantem.

KZ1 – „klientská změna 1“

manipulační poplatek 1.000,-Kč bez DPH

Tato KZ umožňuje :

- záměnu položek stanoveného realizačního standardu pouze v druhu a barevnosti standardu;

Změny nevyžadují konzultaci s generálním projektantem stavby.

KZ2 – „klientská změna 2“

manipulační poplatek 3.000,-Kč bez DPH

KZ2 nabízí změnu standardu sortimentu vybavení bytu na tzv. nadstandard s doplatkem.

Jedná se o změny obkladů, dlažeb, podlahových krytin, koncových sanitárních zařizovacích předmětů, typu dveří a podobně bez dopadu na změnu dispozice bytu nebo jiných prostor, bez dopadu do změn instalačních rozvodů a bez dopadu na způsob montáže materiálu.

Výběr sortimentu nadstandardů pouze dle nabídky vzorkovny zhotovitele.

KZ2 současně umožňuje změny specifikované v KZ1.

Změny nevyžadují konzultaci s generálním projektantem stavby. Cena zapracování KZ do PD skutečného provedení je stanovena paušálně 3.000,- Kč bez DPH a je zahrnuta do cenové kalkulace KZ.

KZ3 – „klientská změna 3“

manipulační poplatek 5.000,-Kč bez  DPH

nevratná záloha na PDKZ 8.000,- Kč bez DPH

KZ3 umožňuje úpravy vnitřní dispozice bytu, bez zásahu do obvodových stěn, stropů, statiky objektu, protipožárních opatření a svislých rozvodů veškerých instalací.

Úpravy na žádost klienta se týkají například :

- posun, prodloužení, zkrácení nebo zrušení bytové příčky nebo dveřního otvoru mimo standard, úprava dispozice o další příčky a dveřní otvory.

- úpravy rozvodů bytových instalací, vyvolaných dispozičními změnami, nestandardním řešením rozvodů instalací apod.

- změny obkladů, dlažeb, podlahových krytin, koncových sanitárních zařizovacích předmětů, typu dveří, a podobně s dopadem na změnu dispozice bytu nebo jiných prostor, s dopadem do změn instalačních rozvodů a nebo s dopadem na způsob montáže materiálu.

- KZ3 současně umožňuje klientovi uplatnit změny specifikované v KZ2 a KZ1.

Změny vyžadují konzultaci s projektantem a projektovou dokumentaci klientské ceny. Záloha na PDKZ je 8.000,- Kč bez DPH. Konečná cena PDKZ bude určena Generálním projektantem dle nákladů spojených s vyhotovením, přičemž minimální částka je rovna nevratné záloze za PDKZ. Vyjde-li konečná cena PDKZ vyšší než nevratná záloha, zahrne se rozdíl do cenové kalkulace KZ. Tato cena v sobě obsahuje již zapracování KZ do PD skutečného provedení.

- Termíny uplatnění klientských změn

Klient musí respektovat termíny pro uplatnění klientských změn. Tyto termíny mají vazbu na stav realizace prací na stavbě a v pozdějších termínech nebudou přijímány.

Závazné mezní termíny pro uplatňování klientských změn:

KZ1	- 	do 15.4.2003

KZ2	-  	do 28.2.2003

KZ3 	-	do 15.1.2004